国家重点研发计划

课题测试方案

| 课题名称： | 基于大模型的云原生系统智能运维能力构建及演化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属项目： | 云原生软件生态系统智能化开发、测试与运维 |  |  |
| 所属专项： | 先进计算与新兴软件 |  |  |
| 项目牵头承担单位： |  |  | 阿里云计算有限公司 |
| 课题承担单位： |  | 中山大学 |  |
| 课题负责人： | 陈鹏飞 |  |  |

中国电子技术标准化研究院

2026年02月

目录

1 课题概述	4

1.1 测试目标	4

1.2 被测件列表	4

1.3 测试单位	4

1.4 技术创新性	4

1.5 对项目的贡献	4

1.6 课题概述及考核指标	4

2 测试依据及引用文件	9

2.1 测试依据	9

3 测试环境	9

3.1 测试环境配置表	10

4 测试方法	11

5 测试内容	11

5.1 考核指标与测试用例的对应关系	11

5.2 测试用例设计	11

5.2.1完成技术方案及原型开发，支持微服务架构的自动拆分与若干智能算法模型的云原生函数迁移用例设计	11

6 项目管理、进度及人员分工	12

6.1 项目组织	12

6.2 项目实施过程	12

6.3 质量保证	14

6.4 测试计划进度	14

6.5 人员分工	14

7 测试终止条件	14

7.1 正常终止条件	14

7.2 异常终止条件	14

8 测试结果评价准则	15

8.1 测试结果评价准则	15

9 输出成果	15

9.1 测试方案	15

9.2 测试问题报告	15

9.3 测试报告	15

10 项目风险及控制	16

10.1 风险因素	16

10.2 风险控制及应对措施	16

- 课题概述

  - 测试目标

本次测试的目的是对“云原生软件生态系统智能化开发、测试与运维”中课题1“面向新型应用架构的云原生软件构建、评估与演化”是否达到项目编号为2024YFB4505900的《国家重点研发计划项目任务书》中中期考核指标进行检测和确认。

  - 被测件列表

| 序号 | 被测件名称 | 版本 | 运行方式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标3.6：面向云原生系统运维的基础大模型 | V3 | B/S | 中山大学 | —— |
|  | 指标3.7：面向特定领域运维的工具学习系统 |  |  | 复旦大学 |  |
|  | 指标3.8：面向特定领域云原生系统的运维知识库 |  |  | 复旦大学 |  |
|  | 指标3.9：基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台* |  |  | 中山大学 |  |

  - 技术创新性

概述课题内容创新内容

（1）运维大模型构建。云原生系统虽然带来了应用的高弹性与快速部署的便利，但是它的运行环境多样且故障场景繁多，传统智能运维方法在分析多模态运维数据、泛化性、运维效率等方面存在短板。本课题旨在满足云原生系统不同故障场景的运维需求，同时提高不同运维场景间模型的可迁移性和泛化性，实现云原生系统稳定性的提升。本课题构建运维大模型的流程分为三个阶段分别为运维数据集的构建、模型后训练以及模型评测。运维数据集构建过程中我们分为可观测数据以及纯文本数据进行构建，鉴于纯文本数据的数据量过大且数据质量差距较大，本课题引入人类专家与LLM迭代对齐筛选标准的方式筛选其中高质量的数据。在模型后训练阶段本课题先基于LoRA将运维数据集的数据微调进基座模型，再基于GRPO算法引入过程评分机制以及多维度的奖励机制提升模型根因定位(RCA)的准确率以及诊断过程的可靠性。最后一部分是模型测试部分，本课题分为QA和RCA两个主要任务，每个任务按照难度分为三个难度梯度，在QA任务中本课题引入多专家的benchmark自动生成方案，使得对模型QA能力的测试更加客观准确。

（2）本课题面向运维任务的工具调用和编排问题, 构建了一套运维工具学习方案，可实现多工具调用和编排。方法整体采用多智能体架构，包含一个编排智能体与多个工作智能体，编排智能体负责理解用户请求并利用树形思维链实现任务规划，工作智能体通过RAG实现任务对应工具的检索，并能够生成参数、调用工具和处理结果。

（3）本课题针对运维领域知识碎片化、缺少关联、难以统一等问题，设计了3种面向特定云原生系统的运维知识库，通过对云原生系统服务依赖、部署架构、故障处理、日志等知识的分析，设计了对应的知识表示模型，通过知识图谱、大模型摘要等技术实现了运维知识统一表示，能够支持运维工具使用。

（4）基于多智能体和人机协作的智能运维方法。本平台针对云原生系统运维场景，创新性地提出了基于'发现-假设-规划-调查-推理'五阶段范式的多智能体协作架构。系统包含多个专用智能体(即Alert/Metric/Log/Trace/Event/Detection/ Remediation/等)，支持链式(Chain)、反应式(ReAct)、反思式(Reflection)、规划执行式(Plan-and-Execute)、辩论式(Debate)、投票式(Voting)等6种多智能体协作范式。创新点包括：(1)多模态运维数据(指标/日志/调用链/告警/K8s事件)融合分析；(2)基于假设驱动的根因定位与交叉信号关联；(3)增量式式记忆学习与持续演化机制，支持专家反馈驱动的规则自动生成；(4)告警语义压缩与根因推荐；(5)安全的自愈操作与回滚机制。

  - 对项目的贡献

本课题名称为“基于大模型的云原生系统智能运维能力构建及演化”，是项目“云原生软件生态智能化开发、测试与运维”的课题4，呼应项目指南中的“探索基于大模型的云原生软件系统智能化运维能力构建及演化方法”。 课题1为课题3和4提供系统架构和部署拓扑等方面数据，成为运维数据的来源之一。其次，课题2开展大模型赋能的云原生软件系统韧性测试技术研究，通过课题2检测发现的潜在缺陷和韧性脆弱点为课题1的架构评估、系统重构和持续演化提供参考依据，同时也作为课题3和4进行智能运维与故障预测、定位和诊断的先验知识。再次，课题3和课题4着重研究云原生软件系统的智能化运维技术，但两者侧重点有所不同。其中，课题3着眼于基于多模态运维数据融合与增强的云原生系统运行时故障预测、定位和诊断，其为课题4提供基础性的运维能力如故障检测、故障定因等；课题4则围绕基于大模型的云原生系统智能运维能力构建与演化开展研究，形成基于多智能体协作的智能运维框架，实现大模型与运维智能体以及运维人员的协同调度执行，解决复杂的运维问题。最后，课题5负责集成和定制其他课题研发的方法、技术和工具成果，实现领域化的云原生软件系统持续演化支撑环境，并在特定领域和企业的典型应用场景中开展示范应用，为企业场景开放与创新等大规模新型软件创新实践提供有效支持，同时课题5为课题1-4提供必要的运维数据和领域知识，作为科研研发任务的数据和知识基础，另一方面课题5的应用示范效果也为课题1-4研究成果的迭代改进提供宝贵的反馈信息。

课题4作为项目的重要课题之一，为项目最终目标服务，实现面向云原生系统的运维，提升云原生系统可用性，保障云原生系统的可靠连续运行。本课题研制的智能运维平台为项目提供了完整的云原生系统智能化运维解决方案，实现了从被动响应到主动诊断与自适应进化的跨越。平台通过多智能体协作自动形成智能化运维工作流，支持面向高可用性的运维逻辑与演化方案自动构造，有效提升了故障处理效率和运维自动化水平。

  - 课题概述及考核指标

| 对应的课题名称 | 考核指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标名称 | 立项时已有指标 值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |
| 课题4：基于大模型的云原生系统智能运维能力构建及演化 | 指标3.6：面向云原生系统运维的基础大模型 | 面向运维的大模型处于探索阶段，已有运维大模型参数量有限，如基于Llama2的运维大模型参数量为7B，而且缺少云原生领域知识 | 构建面向运维的大模型，能够以对话或者API接入的方式处理运维相关的问题，支持≥1种模态的运维数据；模型参数量≥10B； | 能够以对话或者API接入的方式处理运维相关的问题如故障检测、故障定因等，支持≥3种模态如指标、日志、告警等运维数据；模型参数量≥10B |
|  | 指标3.7：面向特定领域运维的工具学习系统 | 已有基于通用大模型的工具学习研究，但是结果准确度不高，调用不稳定，不支持面向运维领域的工具编排 | 完成基于大模型的运维工具学习方案，初步具备2种典型运维工具的学习能力 | 能够利用基础运维大模型自主学习运维工具的使用方法包括工具选择、工具参数生成等，并支持对工具的编排，支持≥6种典型运维工具 |
|  | 指标3.8：面向特定领域云原生系统的运维知识库 | 已有面向特定软件如数据库的知识库，但是知识碎片化，缺少关联，没有统一的知识库；知识范围窄，缺少面向故障处理的知识 | 完成技术方案及原型开发，面向特定云原生系统的运维知识库3套，涵盖服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识，能够用于基于大模型的智能运维 | 研制面向特定云原生系统的运维知识库3套，涵盖服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识，能够用于基于大模型的智能运维 |
|  | 指标3.9：基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台* | 当前智能运维平台缺少自动化运维逻辑构建及演化，故障处理效率低。 | 完成基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台的方案初步设计 | 研制基于大模型的云原生软件系统智能化运维平台1套，自动形成智能化运维工作流，支持面向高可用性的运维逻辑与演化方案自动构造，故障处理时间比头部企业（如：阿里云）的故障处理时间减少10% |

- 测试依据及引用文件

- 测试依据

| 序号 | 名称 | 发布日期 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国家重点研发计划项目任务书 | 2024年12月17日 | 中华人民共和国科学技术部制 |
|  | GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分:就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 2017年5月1日 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
|  | 课题任务设计说明 | xxx年xx月xx日 | xxxxx |

- 测试环境

- 测试环境配置表

| 样 品 描 述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 此处填写产品的基本描述信息，如产品架构、产品功能等， 300字左右。 本产品是面向智能运维场景的大模型系统，同时搭载基于大模型的云原生智能化运维平台 多智能体协作运维。系统采用 “大模型能力底座 + 运维知识增强 + 服务接口层” 架构，依托 7B、14B、32B 参数大模型，融合运维知识库、故障案例及多模态数据，支持对话交互与 API 集成，可依据运维问题、日志、告警等数据，智能识别故障、分析原因并给出排查处置方案，提升故障定位效率与运维智能化水平。 平台采用多智能体协作引擎、可观测性数据融合、记忆演化及工具执行架构，通过 多个专用智能体与 多种协作范式，对接指标、日志、调用链等数据源，实现 7×24 小时异常监控、自动根因定位、运维工作流编排与安全自愈。产品针对运维工具编排与知识碎片化问题，构建多智能体工具学习方案，实现多工具智能调用与编排；同时设计三类云原生运维知识库，通过知识图谱等技术实现运维知识统一表示，为智能运维提供全面支撑。 |  |  |  |
| 检 测 环 境 |  |  |  |
| 仪器编号 | 硬件环境 |  | 软件环境 |
|  | 设备类型 | 配置/性能参数 |  |
| 管理节点 |  |  |  |
| k8s-master 10.10.3.110 | 服务器 | CPU型号：Intel(R) Xeon(R) CPU核数：8核 内存规格：32GB 存储规格：500GB SSD | 操作系统版本：Ubuntu 22.04 LTS Kubernetes: v1.28 Docker/containerd: v1.7 Python: 3.10+ 多智能体协作运维: V1.0 |
| 计算节点 |  |  |  |
| GPU节点 | Inspur NF5468M6 | CPU型号：Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz CPU主频：3500 内存规格：125Gi 存储规格：两块逻辑卷磁盘，共1.45TB | 操作系统版本：Ubuntu 24.04.1 LTS 软件版本（相关软件名称及版本）：NVIDIA (R) Cuda compiler driver; Python 3.12.3; Docker version 27.5.1, build 27.5.1-0ubuntu3~24.04.2 |
| k8s-node1 10.10.3.111（CPU） | 服务器 | CPU型号：Intel(R) Xeon(R) CPU核数：8核 内存规格：32GB 存储规格：500GB SSD | 操作系统版本：Ubuntu 22.04 LTS Kubernetes: v1.28 containerd: v1.7 Prometheus: v2.48 Elasticsearch: v8.11 |
| k8s-node2 10.10.3.112（CPU） | 服务器 | CPU型号：Intel(R) Xeon(R) CPU核数：8核 内存规格：32GB 存储规格：500GB SSD | 操作系统版本：Ubuntu 22.04 LTS Kubernetes: v1.28 containerd: v1.7 Jaeger: v1.52 Grafana: v10.2 |
| 知识库节点 10.10.3.114 | 服务器 | CPU型号：Intel(R) Xeon(R) CPU核数：8核 内存规格：32GB 存储规格：1TB SSD | 操作系统版本：Ubuntu 22.04 LTS Kubernetes: v1.28 Neo4j: v5.14.0 Elasticsearch: v8.11.0 ChromaDB: v0.4.x OpenJDK 17.0.18、Node.js 20.20.0、 Apache Maven 3.6.3 运维知识库: 故障处理/系统上下文/日志 |
| 存储节点 |  |  |  |
| SN编号/固资号 | 设备品牌型号 | CPU型号： CPU主频： 内存规格： 存储规格： | 操作系统版本： 软件版本（相关软件名称及版本）： |
| 客户端 |  |  |  |
| 测试终端 | 笔记本电脑 | CPU: Apple M1/Intel i7 内存：16GB 网络：千兆以太网 | macOS/Ubuntu Chrome浏览器 SSH客户端 Python 3.10+ |
| 交换机 |  |  |  |
| 仪器编号 | 设备品牌类型 |  | 配置/性能参数 |
| 跳板机 222.200.180.102 | CPU跳板服务器 |  | SSH端口转发 外网IP: 222.200.180.102 |

拓扑结构图

需要画一份网络拓扑图，拓扑图中设备的名称和数量需与配置表中设备一一对应

例如：

- 测试方法

根据测试内容再细化测试方法内容

- 测试内容

- 考核指标与测试用例的对应关系

表 1 考核指标与测试用例的对应关系

| 序号 | 技术指标 | 测试项（中期考核指标） | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指标3.6：面向云原生系统运维的基础大模型 | 构建面向运维的大模型，能够以对话或者API接入的方式处理运维相关的问题，支持≥1种模态的运维数据；模型参数量≥10B； | 面向运维的大模型能够以对话或者API处理运维相关的问题 |
|  |  |  | 支持≥1种模态的运维数据（测试2种模态） |
|  |  |  | 模型参数量≥10B（测试12B） |
|  | 指标3.7：面向特定领域运维的工具学习系统 | 完成基于大模型的运维工具学习方案，初步具备2种典型运维工具的学习能力 | 备2种典型运维工具的学习能力 |
|  | 指标3.8：面向特定领域云原生系统的运维知识库 | 完成技术方案及原型开发，面向特定云原生系统的运维知识库3套，涵盖服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识，能够用于基于大模型的智能运维 | 面向特定云原生系统的运维知识库3套 |
|  |  |  | 特定云原生系统的运维知识库智能运维，包含服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识（测试4种） |
|  | 指标3.9：基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台* | 完成基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台的方案初步设计 | 基于大模型的云原生软件系统智能化运维平台设计 |

- 测试用例设计

### 5.2.1完成技术方案及原型开发，支持运维大模型的问答、RCA。

5.2.1.1 运维大模型测试用例

表 1 面向运维的大模型能够以对话或者API处理运维相关的问题测试用例

| 用例编号 | YS-001 | 用例名称 | 面向运维的大模型能够以对话或者API处理运维相关的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证面向运维的大模型是否支持通过对话方式或者API 方式接收运维问题输入，并结合给定的运维问题上下文，输出与运维场景相关的分析结果、排查思路及处置建议。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 面向运维的大模型服务已完成部署，并处于正常运行状态。 2. 系统已提供至少一种可用接入方式，包括：对话式交互界面或API 调用接口。 3. 测试环境网络连通正常，测试终端能够访问模型服务地址或对话页面。 4. 模型已完成基础能力加载，能够正常接收文本形式的运维问题输入。 5. 已准备好用于测试的典型运维问题样例，包括故障现象描述、基础上下文信息等。 6. 若采用 API 方式测试，已获取接口访问地址、调用方式、请求参数格式及认证信息。 7. 测试人员具备运维基础知识，能够对模型输出结果的相关性、完整性和合理性进行人工判定。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | 1. 验证对话方式是否可正常接入并处理运维问题：打开面向运维大模型的对话交互页面，确认页面可正常访问，输入框、发送按钮等功能正常显示。在对话框中输入预设的运维问题(对应输入数据1)。提交问题，记录模型开始响应时间和完整输出返回时间。检查模型输出内容，确认是否围绕“请求超时、CPU 高使用率、响应时间上升”等现象进行分析。检查模型返回结果中是否包含故障现象概述、可能原因分析、排查建议、处置或缓解建议。记录模型输出结果，并由测试人员对输出内容的相关性、完整性和可操作性进行人工评估。 2. 验证对话方式对不同运维问题的处理能力：在同一对话界面中继续输入第二组运维问题，模拟数据库相关故障场景。输入输入数据2，提交问题并记录响应情况。 检查模型是否能够识别数据库连接超时、连接池耗尽、连接数接近上限等关键信息。 检查模型是否能够输出针对性的分析内容，检查模型是否能够给出有顺序的排查步骤和处置建议，记录测试结果。 3. 验证 API 方式是否可正常接入并处理运维问题: 打开接口测试工具即Python 请求脚本。按接口文档要求配置请求地址、请求头和认证信息。构造运维问题请求报文，示例如输入数据3。向模型 API 接口发送请求。记录接口返回状态码、接口响应时间及响应内容。检查接口是否正常返回，状态码是否为成功状态。检查返回内容是否能够围绕Kubernetes Pod 频繁重启、内存持续升高、OOMKilled现象进行分析，并给出原因和建议。连续重复调用接口 3 次，检查接口响应是否稳定、返回内容是否完整。记录测试结果。 |  | 输入数据1: 业务系统在今天上午10:20 左右开始出现大量请求超时，运维监控显示应用服务器 CPU 使用率持续高于 95%，平均响应时间由 200ms 上升到 3.5s。请分析可能原因，并给出处置建议。 输入数据2: 微服务A应用出现服务不可用现象，日志中多次出现“database connection timeout”“connection pool exhausted”等报错，告警显示数据库连接数接近上限。请判断可能的故障原因，并给出优先排查步骤。 输入数据3: { "query": "某 Kubernetes 集群中某业务 Pod 频繁重启，监控显示内存使用率持续升高，事件信息中提示 OOMKilled，请分析可能原因并给出处置建议。", "scene": "ops_analysis" } |
| 预期结果 | 1.系统应至少支持一种可用接入方式，对话界面或 API 接口能够正常访问，并成功接收运维问题输入。 2. 对于输入的运维问题，模型应能够输出与问题内容相关的结果，输出内容应至少包括对故障现象或问题场景的分析以及对应的排查建议或处置建议。 3. 模型输出结果应与输入问题具有明显相关性，不应出现明显答非所问、无意义输出或无法使用的结果。此外，API 调用时应正常返回成功状态码，且响应内容完整可读。 |  |  |
| 备注 | 无 |  |  |

表 2 支持≥1种模态的运维数据（测试2种模态）测试用例

| 用例编号 | YS-002 | 用例名称 | 支持≥1种模态的运维数据（测试2种模态） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证面向运维的大模型是否支持接收并处理运维数据输入，能够基于至少1种模态的运维数据开展分析。同时通过日志和指标两种模态数据的测试，验证模型对运维数据的理解、分析和问题处置建议生成能力。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 面向运维的大模型服务已部署完成并处于正常运行状态。 2. 模型已具备文本形式运维数据的接收与处理能力。 3. 系统已支持将运维数据以对话输入或 API 请求方式提交给模型。 4. 已准备典型的运维数据样本，包括日志数据样本和指标数据样本。 5. 测试终端能够正常访问模型对话界面或 API 接口。 6. 测试人员具备基础运维知识，能够对模型输出结果的相关性、完整性和正确性进行人工判断。 7. 若采用 API 方式测试，已准备接口调用地址、认证方式及请求参数说明。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | 1. 验证模型对日志模态运维数据的处理能力：打开面向运维大模型的对话界面，或准备API调用环境。输入日志类运维数据及分析请求，提交问题并记录响应情况。检查模型是否能够正确识别日志中的关键异常信息，检查模型是否能够根据日志内容归纳出故障现象，检查模型是否能够给出可能原因分析，检查模型是否能够给出处置建议。记录测试结果。 2. 验证模型对指标模态运维数据的处理能力：在对话界面中输入指标类运维数据，或通过API提交指标数据样本。输入输入数据2，提交请求并记录模型返回结果, 检查模型是否能够识别出指标异常, 检查模型是否能够基于指标数据判断系统存在异常或故障风险, 检查模型是否能够给出可能原因分析, 检查模型是否能够输出合理的排查建议, 记录测试结果。 3. 验证模型对两种模态数据的分别支持能力：对日志模态测试结果进行人工复核，确认模型能够基于日志数据完成分析。对指标模态测试结果进行人工复核，确认模型能够基于指标数据完成分析。对照中期考核指标要求，检查模型是否已满足“支持≥1种模态运维数据”的要求。鉴于本次测试实际覆盖日志和指标两种模态，记录模型已支持的模态数量及类型。 |  | 输入数据1(log): { "log_type": "agent_info", "service_id": "hwx28v3j7p@680213ea70b15a61c56ed", "service_name": "inventory", "source": "ARMS", "language": "", "cluster_id": "cf26d26c88e47493a96bc99fdd5c6ed64", "workload_name": "inventory", "workload_kind": "Deployment", "namespace": "cms-demo", "pod_name": "inventory-777b7554f7-6nrs5", "host": "inventory-777b7554f7-6nrs5", "ip": "10.11.119.172", "instance_id": "i-m5ec00yjg8kxv34hyr0j", "acs_cms_workspace": "tianchi-2025-0828", "region_id": "cn-qingdao", "zone_id": "cn-qingdao-b", "properties": "{\"agent_version\":\"4.5.1-tianchi_e85a924\",\"agent_env\":\"ACSK8S\",\"process_id\":1,\"agent_status\":1,\"startup_time\":1758013385327,\"runtime_vm_vendor\":\"Eclipse Adoptium\",\"runtime_version\":\"17.0.15\",\"runtime_vm_args\":[\"-Dcom.sun.management.jmxremote=true\",\"-XX:+EnableDynamicAgentLoading\",\"-Djdk.attach.allowAttachSelf=true\",\"-Dorg.jboss.byteman.allow.config.update=true\",\"-Dorg.jboss.byteman.skip.override.rules=true\",\"-javaagent:/home/admin/.opt/AliyunJavaAgent/aliyun-java-agent.jar\",\"-Doneagent.plugin.arms-agent.enabled=true\",\"-Darms.licenseKey=[******]\",\"-Darms.agent.env=ACSK8S\",\"-Darms.agent.podinfo.path=/etc/podinfo\",\"-Darms.workspace=tianchi-2025-0828\",\"-Darms.appId=hwx28v3j7p@680213ea70b15a61c56ed\",\"-Darms.appName=inventory\",\"-Daliyun.javaagent.regionId=cn-qingdao\",\"-XX:ErrorFile=/home/admin/.opt/AliyunJavaAgent/hs_err_pid%p.log\",\"-XX:OnError=/home/admin/.opt/AliyunJavaAgent/crash_log_collector.sh\"],\"pod_metadata\":\"{\\\"clusterId\\\":\\\"cf26d26c88e47493a96bc99fdd5c6ed64\\\",\\\"podName\\\":\\\"inventory-777b7554f7-6nrs5\\\",\\\"podNamespace\\\":\\\"cms-demo\\\",\\\"podUID\\\":\\\"159dccd2-8763-4af7-9628-61f4efdf111b\\\",\\\"podIp\\\":\\\"10.11.119.172\\\",\\\"nodeName\\\":\\\"otel-demo\\\",\\\"hostIp\\\":null,\\\"podServiceAccount\\\":null,\\\"podLabels\\\":{\\\"opentelemetry.io/name\\\":\\\"inventory\\\",\\\"app.kubernetes.io/name\\\":\\\"inventory\\\",\\\"armsPilotCreateAppName\\\":\\\"inventory\\\",\\\"armsPilotAppWorkspace\\\":\\\"tianchi-2025-0828\\\",\\\"armsSecAutoEnable\\\":\\\"on\\\",\\\"pod-template-hash\\\":\\\"777b7554f7\\\",\\\"armsPilotAutoEnable\\\":\\\"on\\\",\\\"app.kubernetes.io/instance\\\":\\\"otel-demo\\\",\\\"app.kubernetes.io/component\\\":\\\"inventory\\\"},\\\"podAnnotations\\\":{\\\"redeploy-timestamp\\\":\\\"1757412663893\\\",\\\"traffic.sidecar.istio.io/excludeOutboundIPRanges\\\":\\\"100.115.173.0/24,100.99.113.0/24,100.99.114.0/24,100.99.115.0/24\\\",\\\"armsPilotAutoEnable\\\":\\\"on\\\",\\\"armsApmAppId\\\":\\\"hwx28v3j7p_680213ea70b15a61c56ed\\\",\\\"k8s.aliyun.com/pod-ips\\\":\\\"10.11.119.172\\\",\\\"kubectl.kubernetes.io/restartedAt\\\":\\\"2025-09-16T09:00:07Z\\\"}}\",\"host_metadata\":\"{\\\"hostName\\\":\\\"iZm5ec00yjg8kxv34hyr0jZ\\\",\\\"instanceId\\\":\\\"i-m5ec00yjg8kxv34hyr0j\\\",\\\"instanceType\\\":\\\"ecs.g6.xlarge\\\",\\\"mac\\\":\\\"00:16:3e:0f:c6:1f\\\",\\\"serialNumber\\\":\\\"555d9678-59f9-4a12-bb84-7724755d36c7\\\",\\\"account\\\":\\\"1819385687343877\\\",\\\"imageId\\\":\\\"aliyun_3_x64_20G_container_optimized_alibase_20250629.vhd\\\",\\\"regionId\\\":\\\"cn-qingdao\\\",\\\"zoneId\\\":\\\"cn-qingdao-b\\\",\\\"privateIp\\\":\\\"10.11.119.163\\\",\\\"vpcId\\\":\\\"vpc-m5en7rc4e3bak2yuvoxp8\\\"}\"}", "__source__": "" } 输入数据2(metric): "k8s_metrics": "image-provider": "image-provider-7b7c849d46-l66p6": { "entity_id": "08c26e655dd9af8adf116b3ef8d956ed", "pod_memory_usage_bytes": "values": [ 51601481728.0, 51567034368.0, 51569299456.0, 51694882816.0, 51418157056.0, 51859107840.0, 51694936064.0, 51979419648.0, 51849785344.0, 51634012160.0, 51988398080.0, 52110417920.0, 51675652096.0, 51791745024.0, 51680055296.0, 51572314112.0, 51721424896.0, 51487686656.0, 51840524288.0, 51919990784.0, 51562422272.0, 51604168704.0, 51337760768.0, 52338511872.0, 52230868992.0, 51023171584.0, 51518545920.0, 52088283136.0, 52142657536.0, 52119953408.0, 51696877568.0, 51814526976.0, 51983634432.0, 51793305600.0, 51746193408.0, 51698663424.0, 52056834048.0, 52010811392.0, 51895930880.0, 51931303936.0, 52136972288.0, 51927871488.0, 51768770560.0, 51974971392.0, 52036313088.0, 51738222592.0, 51704455168.0, 51931729920.0, 51689623552.0, 51427868672.0, 51832946688.0, 51967275008.0, 51953328128.0, 52356448256.0, 52274356224.0, 52234702848.0, 52060565504.0, 51900366848.0, 51876093952.0, 51962404864.0, 52251766784.0 ] |
| 预期结果 | 1. 模型能够接收并处理日志模态运维数据，对日志中的异常信息进行识别、归纳和分析，并输出与日志内容相关的故障现象、可能原因及处置建议。 2. 模型能够接收并处理指标模态运维数据，对指标中的异常情况进行识别和分析，并输出与指标内容相关的异常判断、可能原因及排查建议。 3. 通过日志和指标两种模态测试后，能够证明系统已支持不少于1种模态的运维数据输入，且本次测试实际验证了2种模态数据的处理能力，满足中期考核指标要求。 |  |  |
| 备注 | 无 |  |  |

表 3 模型参数量≥10B（测试14B）测试用例

| 用例编号 | YS-003 | 用例名称 | 模型参数量≥10B（测试14B） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证面向运维的大模型参数规模是否达到项目中期考核指标要求，即模型参数量不少于10B。通过对模型配置文件、权重文件信息和部署记录进行核验，确认当前部署模型参数量为14B。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 面向运维的大模型已完成部署，且当前测试对象所使用的模型版本已明确。 2. 已具备模型基本说明材料，包括模型说明文档、模型配置文件、模型部署记录。 3. 测试环境具备访问模型部署目录、配置文件和技术文档的权限。 4. 已明确本次测试所针对的模型名称、模型版本及部署实例，避免与其他模型混淆。 5. 测试人员能够对模型参数规模说明进行人工核验，并结合配置文件及相关材料进行复核。 6. 模型来源于已有基础模型进行领域适配，能够区分底座模型参数规模和增量适配方式，确保所核验对象为实际使用的基础大模型参数规模。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | 1. 核验模型名称及版本信息：登录模型部署服务器并查看模型部署文档，确认当前面向运维场景所使用的大模型名称、版本及部署路径。检查模型目录、配置文件和启动命令中是否包含模型名称及规格信息。记录当前测试对象的模型标识信息，确保本次核验对象与实际系统调用模型一致。若部署脚本、启动日志或模型目录名称中明确标识为14B，则记录为初步核验结果。将初步核验结果与系统实际调用模型进行对应确认。 2.核验模型配置文件中的参数规模信息：打开模型配置文件、模型说明文件及模型元数据文件，检查其中是否包含层数、隐藏维度、注意力头数、中间层维度等参数信息。查找是否存在模型规模说明，若配置文件中直接给出模型参数量信息，则记录该值。若配置文件未直接写明参数规模，则记录关键结构参数，用于后续人工复核。对照模型说明材料确认当前部署模型为 14B参数模型。记录配置文件核验结果。 3. 核验模型说明文档中的参数规模描述: 查阅模型说明文档、技术报告和部署文档，检查文档中是否对模型参数规模进行了明确说明，记录与参数量有关的关键描述。若技术文档与配置文件中的参数规模描述一致，则将该结果作为正式核验依据之一。若文档和配置存在不一致，则记录差异，并以实际部署模型配置为主进行复核。 |  | 输入数据: 模型名称：OpsLLM-14B 模型版本：v3.0 部署路径：/mnt/LLM/OpsLLM/OpsLLM-14B |
| 预期结果 | 1. 模型配置文件、部署记录和相关技术材料中，能够明确核验当前面向运维的大模型参数规模信息。 2. 核验结果应表明当前测试所使用的模型参数规模为14B，且该模型为系统实际部署和调用的模型版本。 3. 由于14B大于10B，故当前模型满足“模型参数量≥10B”的中期考核指标要求，本测试项判定通过。 |  |  |
| 备注 | 无 |  |  |

### 5.2.2完成面向特定领域云原生系统的运维知识库、面向特定领域的工具学习系统用例设计

5.2.2.1面向特定领域的工具学习系统用例设计

表1  运维工具编排能力测试用例

| 用例编号 | GJ-001 | 用例名称 | 运维工具编排能力测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证系统能否使用 GitHub 运维工具，获取 Kubernetes 配置文件内容，并根据配置文件内容调用 Kubernetes 运维工具变更 Kubernetes 集群资源，以此测试系统对 GitHub 与 Kubernetes 运维工具的编排与使用能力。 |  |  |
| 前置条件 | 1. GitHub 用户 mathewlizf 的仓库 chatops_test 中存在 Kubernetes 配置文件 2. 系统可调用 GitHub API 3. 系统可调用 Kubernetes API 4. 可通过浏览器访问工具前端并登录 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 使用浏览器访问工具前端 - 使用账号“fudanse@edu”和密码“fudanse”登录 - 点击右上角“新对话”，在对话输入框中输入此用例的指令文本后回车 |  | 指令文本：从 GitHub 用户 mathewlizf 的仓库 chatops_test 中获取 k8s/service.yaml 文件内容字符串，作为 manifest 字符串参数通过 kubectl apply，将其定义的资源部署到 Kubernetes 集群中。 |
| 预期结果 | - 等待系统完成工具编排与调用 - 完成后系统回复消息，提示成功使用 GitHub 运维工具获取了 GitHub 仓库 mathewlizf/chatops_test 中的 k8s/service.yaml 文件内容，并根据该文件内容使用 Kubernetes 运维工具，在 Kubernetes 集群中创建了名为 chatops-test 的 Service。 |  |  |
| 备注 | - 工具前端URL： http://47.120.57.217:3000 。 - 如需要移除 chatops-test Service，可在对话输入框输入“移除 Kubernetes 中名为 chatops-test 的 Service”并回车，指示系统使用 Kubernetes 运维工具移除该 Service。 |  |  |

表2 指标分析工具使用能力测试用例

| 用例编号 | GJ-002 | 用例名称 | 指标分析工具使用能力测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证系统对指标运维工具的使用能力。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 系统可调用 Prometheus API 2. 可通过浏览器访问工具前端并登录 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 使用浏览器访问工具前端 - 使用账号“fudanse@edu”和密码“fudanse”登录 - 点击右上角“新对话”，在对话输入框中输入此用例的指令文本后回车 |  | 指令文本：查询并分析 Prometheus 指标数据：当前 nacos StatefulSet 中所有 Pod 的工作集内存大小（以字节为单位）是多少？ |
| 预期结果 | - 等待系统完成工具编排与调用 - 完成后系统回复消息，提示成功使用指标运维工具获取到了 nacos StatefulSet 所有 Pod 的工作集内存大小并给出数据分析。 |  |  |
| 备注 | 工具前端URL： http://47.120.57.217:3000 。 |  |  |

5.2.2.2面向特定领域云原生系统的运维知识库用例设计

表 1 故障处理知识库测试用例

| 用例编号 | ZS-001 | 用例名称 | 故障处理知识库测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证故障知识库包含故障处理的完整知识 |  |  |
| 前置条件 | 1. 运维知识库系统前端服务正常启动 2. 浏览器访问地址 127.0.0.1:15173 3. 故障知识库已导入基础测试数据（含 RootCause、Symptom 等分类） |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 点击故障知识库; - 点击知识分类中symptom - 点击知识列表中的第一个节点(如“kubectl wait无法同时等待Job成功或失败”) - 依次点击查看其关联节点、查看具体的诊断步骤节点、观测节点、故障根因节点、修复节点的详细信息 |  | 无 |
| 预期结果 | 能正常显示故障处理的完整知识信息,symptom关联诊断步骤节点, 诊断步骤节点产生观测节点、故障根因节点,终点是修复意见节点. |  |  |
| 备注 | 重点验证故障知识库包含的故障处理知识. |  |  |

表 2 系统上下文知识库测试用例

| 用例编号 | ZS-002 | 用例名称 | 系统上下文知识库测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证系统上下文知识库包含服务依赖和部署架构的知识 |  |  |
| 前置条件 | 1. 运维知识库系统前端服务正常启动； 2. 浏览器访问前端界面可正常打开； 3. 系统上下文知识库已分别导入 ES 和 NEO4J 数据； 4. 左侧知识分类（如 api、service、pod 等）在双存储下均有数据 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 点击系统上下文知识库; - 点击知识分类中的pod; - 点击知识列表的第一条pod(如alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0),查看该节点的关联节点 |  | 无 |
| 预期结果 | 以目标 Pod（如 alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0）为中心，完整展示其服务依赖关系与部署架构拓扑。图谱清晰展示 k8s-node4 通过 hosts 关系托管目标 Pod,目标 Pod 通过 contains 关系，包含 config-reloader 容器与 alertmanager 核心服务组件，alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager 服务通过 manages 关系管理目标 Pod，obs 通过 encapsulates 关系封装目标 Pod， |  |  |
| 备注 | 重点验证系统上下文知识库的的服务依赖和部署架构 |  |  |

表 3 日志知识库测试用例

| 用例编号 | ZS-003 | 用例名称 | 日志知识库测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证日志知识库数据包含日志的相关知识 |  |  |
| 前置条件 | 1. 运维知识库系统前端服务正常启动； 2. 浏览器访问地址 127.0.0.1:15173 3. 故障知识库已导入基础测试数据（含 RootCause、Symptom 等分类） |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 点击日志知识库 - 点击知识分类中的任意一类知识 - 点击日志知识库目录视图中的一条记录,查看日志信息 |  | 无 |
| 预期结果 | 1.实体详情存储了日志的id、标签、属性、description(详细描述)、embedding(日志的嵌入向量表示) |  |  |
| 备注 | 重点验证日志知识库的 ES 数据存储与前端展示联动 功能，匹配 “仅存储在 ES 中” 的技术方案 |  |  |

### 5.2.3 基于多智能体的云原生软件系统智能化运维平台用例设计

表 1 智能化运维工作流自动形成能力测试用例

| 用例编号 | PT-001 | 用例名称 | 智能化运维工作流自动形成能力测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证多智能体协作运维平台是否能够根据输入的故障描述或告警信号，自动形成完整的智能化运维工作流，包括故障检测、假设生成、证据调查、根因推理和恢复建议五个阶段的自动编排与执行，无需人工干预即可完成端到端的故障诊断流程。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 多智能体协作运维平台已在K8S集群（10.10.3.110）上完成部署，所有服务处于正常运行状态。 2. 可观测性后端（Prometheus、Elasticsearch、Jaeger）已正常运行并采集数据。 3. 被测微服务应用（DeathStarBench Social Network）已部署并正常运行。 4. 测试人员已通过SSH跳板机（ssh -J openstack@222.200.180.102 ubuntu@10.10.3.110）登录管理节点。 5. 多智能体协作运维 Web Dashboard已启动（端口8080），可通过浏览器访问。 6. LLM服务（DeepSeek API）连接正常。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作/命令行操作） |  | 输入数据 |
| 测试过程 | 1. 通过SSH登录K8S管理节点，启动多智能体协作运维 Web Dashboard： cd /path/to/多智能体协作运维 && python main.py web 2. 在被测集群中注入一个典型故障（Pod CrashLoopBackOff）： kubectl apply -f test_fault_crashloop.yaml -n social-network 3. 方式一（Web界面）：打开浏览器访问Dashboard，在RCA分析页面输入故障描述，点击'开始分析'按钮。 4. 方式二（CLI命令行）：执行Pipeline命令触发全流程分析。 5. 观察系统是否自动执行五阶段Pipeline： - Detection阶段：自动检测到Pod异常状态 - Hypothesis阶段：自动生成根因假设 - Investigation阶段：多智能体并行收集证据 - Reasoning阶段：交叉关联推理并输出根因报告 - Recovery阶段：给出修复建议 6. 检查Pipeline执行日志，确认每个阶段均自动触发且无需人工干预。 7. 记录Pipeline执行总时间、各阶段耗时及最终诊断结果。 |  | 输入数据1（Web界面）： 故障描述："social-network命名空间下compose-post服务Pod频繁重启，日志中出现OOMKilled错误，请进行根因分析。" 输入数据2（CLI命令行）： python main.py pipeline "Pod CrashLoopBackOff in namespace social-network, compose-post service shows OOMKilled" -n social-network |
| 预期结果 | 1. 系统能够根据故障描述自动形成完整的五阶段运维工作流（Detection→Hypothesis→Investigation→Reasoning→Recovery），全程无需人工干预。 2. Detection阶段：系统自动检测到Pod异常、告警信号并完成告警压缩。 3. Hypothesis阶段：系统自动生成至少1个与实际故障相关的根因假设。 4. Investigation阶段：系统自动调度多个智能体（MetricAgent、LogAgent、EventAgent等）并行收集证据。 5. Reasoning阶段：系统自动完成证据关联分析并输出结构化的根因诊断报告。 6. Recovery阶段：系统自动给出可操作的修复建议。 7. 整个Pipeline执行过程在Dashboard上实时展示进度，SSE推送正常。 |  |  |
| 备注 | Web Dashboard URL: http://10.10.3.110:8080 通过SSH端口转发访问：ssh -L 8080:localhost:8080 -J openstack@222.200.180.102 ubuntu@10.10.3.110 |  |  |

表 2 面向高可用性的运维逻辑自动构造能力测试用例

| 用例编号 | PT-003 | 用例名称 | 面向高可用性的运维逻辑自动构造能力测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证多智能体协作运维平台是否具备面向高可用性的运维逻辑自动构造能力，包括：（1）7x24持续异常监控与告警自动压缩；（2）多维度异常检测（阈值/Z-score/EWMA）自动识别；（3）告警去重与根因推荐；（4）基于安全策略的自愈操作建议生成与ActionStack回滚机制。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 多智能体协作运维 Daemon模式已配置并可启动（7x24持续监控模式）。 2. Prometheus已配置node-exporter和kube-state-metrics，正常采集集群指标。 3. 告警压缩功能已启用（config.yaml中alert.compression_enabled: true）。 4. 被测微服务应用正常运行。 5. 异常检测配置已就绪（threshold/zscore/ewma三种检测方法）。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作/命令行操作） |  | 输入数据 |
| 测试过程 | 1. 启动多智能体协作运维 Daemon模式： python main.py daemon -n social-network -i 30 2. 等待系统完成首轮健康检查，确认Daemon正常运行。 3. 在集群中注入多个并发故障以触发大量告警： a) 对compose-post Pod施加CPU压力：kubectl exec -it compose-post-xxx -- stress --cpu 4 b) 人为制造mongodb连接池耗尽：模拟大量连接请求 c) 将home-timeline Pod副本数缩为0：kubectl scale deploy home-timeline --replicas=0 4. 观察Daemon是否自动检测到上述异常并触发Pipeline。 5. 检查告警压缩功能： python main.py alert-scan -n social-network -r 15m 验证多个相关告警是否被正确压缩为告警组，并给出根因推荐。 6. 检查系统生成的自愈建议是否包含安全检查项和回滚方案。 7. 验证异常检测算法（阈值/Z-score/EWMA）是否对CPU、内存、磁盘等指标产生了正确的异常判定。 8. 运行status命令查看系统整体健康状态：python main.py status |  | 输入数据： Daemon配置参数： poll_interval_seconds: 30 dedup_ttl_seconds: 300 max_concurrent_pipelines: 3 default_namespace: social-network 检测方法配置： node_cpu_usage: threshold(warn:85%, crit:95%) + zscore + ewma node_memory_usage: threshold(warn:85%, crit:95%) + zscore container_cpu: threshold(warn:80%, crit:95%) + zscore + ewma container_memory: threshold(warn:80%, crit:95%) |
| 预期结果 | 1. Daemon模式能够以30秒为周期持续轮询集群状态，自动检测到所有注入的异常。 2. 告警压缩功能能够将相关联的多条告警正确聚合为告警组，压缩率≥50%。 3. 每个告警组附带根因推荐说明，推荐准确率≥80%。 4. 异常检测算法能够正确识别CPU使用率异常（Z-score越限）和Pod状态异常。 5. 系统自动触发Pipeline对检测到的异常进行分析，无需人工介入。 6. 生成的自愈建议包含明确的操作步骤、安全检查项及回滚预案（ActionStack）。 7. 告警去重机制有效避免重复触发对同一故障的分析。 |  |  |
| 备注 | Daemon模式通过Ctrl+C停止。注入的故障需在测试完成后手动清理恢复。 |  |  |

表 3 运维演化方案自动构造与持续学习能力测试用例

| 用例编号 | PT-004 | 用例名称 | 运维演化方案自动构造与持续学习能力测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证多智能体协作运维平台的持续演化能力，包括：（1）故障上下文的自动存储与知识积累；（2）基于历史故障的规则自动学习（ContextLearner）；（3）专家反馈驱动的监督学习机制；（4）RCA质量评估与自动优化；（5）演化趋势跟踪与报告。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 多智能体协作运维平台已部署，记忆演化模块已启用（config.yaml中memory.enabled: true）。 2. ChromaDB向量数据库服务正常运行。 3. 已完成至少2次故障诊断流程，系统中已有历史故障记录。 4. 演化追踪模块已启用（config.yaml中evolution.enabled: true）。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作/命令行操作） |  | 输入数据 |
| 测试过程 | 1. 首先执行一次完整的故障诊断Pipeline： python main.py pipeline "MongoDB connection timeout in social-network" -n social-network 2. 检查故障上下文是否被自动存储： 查看./data/memory目录下ChromaDB中是否新增了故障记录。 3. 再次执行类似的故障诊断，验证系统是否利用历史知识加速诊断： python main.py pipeline "MongoDB connection pool exhausted" -n social-network 检查Hypothesis阶段是否注入了历史相似故障的知识。 4. 提交专家反馈，触发监督学习： python main.py feedback --incident-id <上次诊断的incident_id> --diagnosis "Root cause is MongoDB connection pool size too small, need to increase maxPoolSize from 100 to 500" --comment "confirmed by DBA" 5. 验证专家反馈是否触发了新规则的自动生成。 6. 查看演化报告： python main.py evolution 7. 验证演化报告中是否展示了知识库增长、诊断置信度变化、响应延迟趋势等信息。 |  | 输入数据1（故障诊断）： "MongoDB connection timeout in social-network namespace, multiple services reporting database errors" 输入数据2（专家反馈）： --incident-id: 由首次诊断返回 --diagnosis: "Root cause is MongoDB connection pool size too small, need to increase maxPoolSize from 100 to 500" --comment: "confirmed by DBA team" |
| 预期结果 | 1. 故障诊断完成后，故障上下文（包括告警信号、证据链、诊断结论）被自动存储到ChromaDB中。 2. 第二次类似故障诊断时，系统Hypothesis阶段能够检索到历史相似故障并注入知识，诊断时间明显缩短。 3. 专家反馈提交后，系统自动触发ContextLearner进行规则学习，返回结果显示rules_generated ≥ 1。 4. 演化报告（python main.py evolution）正常输出，包含以下信息： - 知识库规则增长数量（Net growth > 0） - 诊断置信度趋势（trend为improving或stable） - 响应延迟统计 - RCA质量评估分数 5. 系统展现持续学习能力：随着故障案例和专家反馈的积累，诊断准确率和效率逐步提升。 |  |  |
| 备注 | 记忆存储路径：./data/memory 演化快照路径：./data/evolution ChromaDB backend配置：memory.backend: chromadb |  |  |

表 4 故障处理时间对比测试用例（对比阿里云减少10%）

| 用例编号 | PT-005 | 用例名称 | 故障处理时间对比测试（对比阿里云减少10%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证多智能体协作运维平台的故障处理时间是否比头部企业（阿里云）的故障处理时间减少10%。通过在相同K8S集群环境中注入多组典型故障场景，分别使用多智能体协作运维平台和阿里云ARMS/SLS等运维工具进行故障诊断，记录从故障发生到给出根因诊断结论的完整时间（MTTD+MTTA），进行定量对比分析。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 多智能体协作运维平台已部署并正常运行，Daemon模式可启动。 2. 阿里云运维工具（ARMS应用监控/SLS日志服务/CloudMonitor）已配置为对比基准。 3. 已准备至少3组典型故障场景的注入脚本。 4. 计时工具就绪（精确到秒级）。 5. 被测微服务应用处于正常负载运行状态。 6. 已获取阿里云对同类故障场景的基准处理时间数据（来自公开技术报告或实测数据）。 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作/命令行操作） |  | 输入数据 |
| 测试过程 | 1. 准备故障场景注入脚本（3组典型故障）： 场景A：Pod OOMKilled（内存溢出导致Pod被杀） 场景B：Service依赖故障（下游服务不可用导致级联超时） 场景C：节点资源耗尽（Node NotReady导致Pod漂移） 2. 对每组故障场景执行如下对比流程： a) 启动多智能体协作运维 Daemon模式：python main.py daemon -n social-network b) 记录故障注入时间T0。 c) 注入故障，启动计时。 d) 记录多智能体协作运维检测到异常的时间T1（MTTD = T1-T0）。 e) 记录多智能体协作运维输出根因诊断结论的时间T2（MTTA = T2-T1）。 f) 计算多智能体协作运维总处理时间 = T2-T0。 g) 恢复系统，重新注入相同故障。 h) 使用阿里云ARMS/SLS工具进行故障诊断（或引用阿里云基准数据）。 i) 记录阿里云工具的总处理时间。 3. 对3组场景的结果取平均值，计算时间减少百分比。 4. 额外测试多智能体协作运维在有历史知识积累情况下的加速效果： 重复注入场景A，验证第二次诊断是否更快。 5. 生成对比分析报告。 |  | 场景A注入命令： kubectl set resources deploy compose-post -n social-network --limits=memory=10Mi （触发OOMKilled） 场景B注入命令： kubectl scale deploy mongodb -n social-network --replicas=0 （触发下游服务不可用） 场景C注入命令： kubectl cordon k8s-node1 && kubectl drain k8s-node1 --ignore-daemonsets （触发节点不可用） 阿里云基准数据来源： 阿里云ARMS故障诊断基准时间（典型场景平均MTTR约15-30分钟，参考阿里云官方SRE白皮书） |
| 预期结果 | 1. 多智能体协作运维平台在3组故障场景中均能自动完成从故障检测到根因诊断的全流程。 2. 各场景处理时间记录如下（预期值）： 场景A（OOMKilled）：多智能体协作运维 ≤ 3分钟，阿里云基准约4-5分钟 场景B（依赖故障）：多智能体协作运维 ≤ 5分钟，阿里云基准约6-8分钟 场景C（节点故障）：多智能体协作运维 ≤ 4分钟，阿里云基准约5-7分钟 3. 多智能体协作运维平均故障处理时间比阿里云基准减少≥10%。 4. 有历史知识积累时，重复故障的诊断时间进一步缩短（预期减少20-30%）。 5. 对比分析报告清晰展示各场景的时间对比数据、减少百分比及统计分析结果。 6. 测试数据和计算过程透明可审计。 |  |  |
| 备注 | 阿里云基准数据说明： 1. 优先使用在相同集群环境中实测的阿里云ARMS/SLS工具诊断时间。 2. 若无法实测，参考阿里云官方发布的SRE运维最佳实践报告中的基准MTTR数据。 3. 时间统计口径统一为：从故障发生到输出根因诊断结论的时间（不含修复执行时间）。 4. 每个场景至少执行3次取平均值以降低随机误差。 |  |  |

- 项目管理、进度及人员分工

  - 项目组织

1) 实验室在接受该项目的测试委托任务后，将成立专门的测试项目组负责相关的测试工作。该项目组采用项目负责人负责制，项目负责人接受实验室管理部的质量监督和审查；

2) 项目负责人接受委托方及实验室管理部的监督，负责整个项目的测试过程进度、质量控制，负责协调安排测试资源，负责向委托方领导和实验室领导汇报测试情况；

  - 项目实施过程

1) 项目组与委托单位进行详细的测试需求沟通，确定具体的测试需求；

2) 项目组根据测试需求制定相应的测试方案和测试用例；

3) 由项目负责人组织相关人员对测试方案和测试用例进行确认；

4) 测试方案和测试用例确认后，项目组进行测试环境配置或确认工作；

5) 测试环境确认后，项目组开始实施具体测试工作，并负责测试结果的确认工作，测试结束后项目组形成初步测试问题单；

6) 项目组长组织质量监督人员及必要的技术人员对初步问题报告单进行审核，出现错误要求测试工程师进行重测或补测；

7) 委托单位根据项目组提交的测试问题单进行被测软件的修改工作，并于40工作前提交修改答复文档；

8) 项目组对委托单位针对测试问题单的答复文档进行审查，以并及对修改后的产品进行回归测试，根据回归测试情况与委托方沟通后出具初步的测试报告，提交项目负责人和实验室授权签字人进行审核；

9) 授权签字人审核批准后，项目组出具并提交产品最终测试报告。

  - 质量保证

在测试过程中，由项目负责人负责本项目测试过程中的测试质量监督和检查，并接受实验室管理部的指导，有权停止测试，并对出现的质量问题的纠正提供建议。

  - 测试计划进度

| 测试活动 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填写测试派工单 | 赵越鹏 | 2026年1月22日 | 2026年1月22日 |
| 制定测试方案（测试计划） | 王丽娜 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 制定测试记录 | 王丽娜 | 2026年1月26日 | 2026年1月27日 |
| 测试环境及设备确认 | 王丽娜 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 |
| 测试实施及记录 | 王丽娜 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 |
| 测试报告 | 王丽娜 | 2026年1月30日 | 2026年1月30日 |
| 归档 | 王丽娜 | 2026年2月3日 | 2026年2月10日 |

  - 人员分工

本次标准符合性测试由中国电子技术标准化研究院赛西实验室组织，软件工程实验室作为承担该测试的测试单位，需要与委托方（课题组）发生业务交流和技术沟通，现将项目实施中各方需要给与的配合进行说明。项目负责人为赵越鹏，成员为王丽娜，工作内容如下表所示：

| 序号 | 人员姓名 | 角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵越鹏 | 项目负责人、质量监督员 | 负责项目的整体控制与协调，负责对测试过程的质量进行监控 |
| 2 | 王丽娜 | 测试人员 | 按照项目负责人的安排，完成其对应的测试工作 |

- 测试终止条件

  - 正常终止条件

本次测试拟开展一轮测试，若测试结束时：

- 已按测试合同或测试大纲要求完成所规定的测试；

则测试正常终止。

  - 异常终止条件

若出现以下情况，则测试无法正常终止：

- 软件出现致命问题无法继续测试；

- 因委托方原因，无法完成测试。

- 测试结果评价准则

  - 测试结果评价准则

| 测试内容 | 评价结果类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能性测试 | “通过”、“不通过” | 测试用例中遇到的软件问题可分为两类： 1) 一般性问题：因出现错误导致测试过程无法正常完成，或者无法得到预期测试结果； 2) 建议性问题：测试过程能够正常完成，测试结果能够满足测试目标中的部分要求，但无法覆盖测试目标中的全部要求。 测试用例判定： 1) 当测试用例执行后，出现一般性问题和建议性问题时，此用例判定为测试不通过。 2) 当测试用例执行后，测试过程能够正常完成，且测试结果能够达到测试目标中的全部要求，此用例判定为测试通过。 |

- 输出成果

  - 测试方案

软件测试方案指在正式测试实施开始前，对软件测试项目所作的一个执行方案，主要包括测试目的、评测依据、评测管理、评测内容及方法、测试配合要求、测试结果、测试环境要求以及项目输出成果等。

  - 测试问题报告

测试问题报告指在测试实施完成后，测试工作组提交的一个测试问题报告。主要内容包括问题的严重等级、问题的结果描述等。

  - 测试报告

测试报告是由测试工作组提交的最终测试结果报告，主要内容包括对软件产品的测试结论、详细测试结果描述以及软件的测试环境描述等。

- 项目风险及控制

本项目执行过程中，存在一定的项目进度风险。现将该风险及对应的风险控制手段说明如下：

  - 风险因素

- 系统的开发人员、技术人员不能及时提供现场支持，或者不能及时修改问题，导致项目延期；

- 项目过程中出现技术瓶颈；

- 项目过程周期预计出现偏差，导致项目延期；

- 项目过程中出现突发事件，导致项目延期；

- 测试过程中会产生一定的模拟数据，可能对目前系统造成部分影响，并且测试过程也有可能会影响对系统的正常使用；

  - 风险控制及应对措施

对于测试可能对系统产生的影响，建议将测试系统与真实业务系统进行隔离，并保证使用不同的数据库系统，并建议进行系统或者数据备份。

在测试过程中，保证系统开发人员在现场提供必要的技术支持，必要时增派工程师，保证问题修改数量及质量。

对于测试过程中的不可控因素及不可抗力，测试方和委托方本着友好协商的原则解决。