国家重点研发计划

课题测试方案

| 课题名称： | 基于大模型的云原生系统智能运维能力构建及演化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属项目： | 云原生软件生态系统智能化开发、测试与运维 |  |  |
| 所属专项： | 先进计算与新兴软件 |  |  |
| 项目牵头承担单位： |  |  | 阿里云计算有限公司 |
| 课题承担单位： |  | 中山大学 |  |
| 课题负责人： | 陈鹏飞 |  |  |

中国电子技术标准化研究院

2026年02月

目录

1 课题概述	4

1.1 测试目标	4

1.2 被测件列表	4

1.3 测试单位	4

1.4 技术创新性	4

1.5 对项目的贡献	4

1.6 课题概述及考核指标	4

2 测试依据及引用文件	9

2.1 测试依据	9

3 测试环境	9

3.1 测试环境配置表	10

4 测试方法	11

5 测试内容	11

5.1 考核指标与测试用例的对应关系	11

5.2 测试用例设计	11

5.2.1完成技术方案及原型开发，支持微服务架构的自动拆分与若干智能算法模型的云原生函数迁移用例设计	11

6 项目管理、进度及人员分工	12

6.1 项目组织	12

6.2 项目实施过程	12

6.3 质量保证	14

6.4 测试计划进度	14

6.5 人员分工	14

7 测试终止条件	14

7.1 正常终止条件	14

7.2 异常终止条件	14

8 测试结果评价准则	15

8.1 测试结果评价准则	15

9 输出成果	15

9.1 测试方案	15

9.2 测试问题报告	15

9.3 测试报告	15

10 项目风险及控制	16

10.1 风险因素	16

10.2 风险控制及应对措施	16

- 课题概述

  - 测试目标

本次测试的目的是对“云原生软件生态系统智能化开发、测试与运维”中课题1“面向新型应用架构的云原生软件构建、评估与演化”是否达到项目编号为2024YFB4505900的《国家重点研发计划项目任务书》中中期考核指标进行检测和确认。

  - 被测件列表

| 序号 | 被测件名称 | 版本 | 运行方式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标3.6：面向云原生系统运维的基础大模型 | V3 | B/S |  | —— |
|  | 指标3.7：面向特定领域运维的工具学习系统 | V1 | B/S | 复旦大学 |  |
|  | 指标3.8：面向特定领域云原生系统的运维知识库 | V1 | B/S | 复旦大学 |  |
|  | 指标3.9：基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台* |  |  |  |  |

  - 技术创新性

针对指标3.7，项目面向运维任务的工具调用和编排问题, 构建了一套运维工具学习方案，可实现多工具调用和编排。方法整体采用多智能体架构，包含一个编排智能体与多个工作智能体，编排智能体负责理解用户请求并利用树形思维链实现任务规划，工作智能体通过RAG实现任务对应工具的检索，并能够生成参数、调用工具和处理结果。

针对指标3.8, 项目针对运维领域知识碎片化、缺少关联、难以统一等问题，设计了3种面向特定云原生系统的运维知识库，通过对云原生系统服务依赖、部署架构、故障处理、日志等知识的分析，设计了对应的知识表示模型，通过知识图谱、大模型摘要等技术实现了运维知识统一表示，能够支持运维工具使用。

  - 对项目的贡献

  - 课题概述及考核指标

| 对应的课题名称 | 考核指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标名称 | 立项时已有指标 值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |
| 课题4：基于大模型的云原生系统智能运维能力构建及演化 | 指标3.6：面向云原生系统运维的基础大模型 | 面向运维的大模型处于探索阶段，已有运维大模型参数量有限，如基于Llama2的运维大模型参数量为7B，而且缺少云原生领域知识 | 构建面向运维的大模型，能够以对话或者API接入的方式处理运维相关的问题，支持≥1种模态的运维数据；模型参数量≥10B； | 能够以对话或者API接入的方式处理运维相关的问题如故障检测、故障定因等，支持≥3种模态如指标、日志、告警等运维数据；模型参数量≥10B |
|  | 指标3.7：面向特定领域运维的工具学习系统 | 已有基于通用大模型的工具学习研究，但是结果准确度不高，调用不稳定，不支持面向运维领域的工具编排 | 完成基于大模型的运维工具学习方案，初步具备2种典型运维工具的学习能力 | 能够利用基础运维大模型自主学习运维工具的使用方法包括工具选择、工具参数生成等，并支持对工具的编排，支持≥6种典型运维工具 |
|  | 指标3.8：面向特定领域云原生系统的运维知识库 | 已有面向特定软件如数据库的知识库，但是知识碎片化，缺少关联，没有统一的知识库；知识范围窄，缺少面向故障处理的知识 | 完成技术方案及原型开发，面向特定云原生系统的运维知识库3套，涵盖服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识，能够用于基于大模型的智能运维 | 研制面向特定云原生系统的运维知识库3套，涵盖服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识，能够用于基于大模型的智能运维 |
|  | 指标3.9：基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台* | 当前智能运维平台缺少自动化运维逻辑构建及演化，故障处理效率低。 | 完成基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台的方案初步设计 | 研制基于大模型的云原生软件系统智能化运维平台1套，自动形成智能化运维工作流，支持面向高可用性的运维逻辑与演化方案自动构造，故障处理时间比头部企业（如：阿里云）的故障处理时间减少10% |

- 测试依据及引用文件

- 测试依据

| 序号 | 名称 | 发布日期 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国家重点研发计划项目任务书 | 2024年12月17日 | 中华人民共和国科学技术部制 |
|  | GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分:就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 2017年5月1日 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
|  | 课题xxxx设计说明 | xxx年xx月xx日 | xxxxx |

- 测试环境

- 测试环境配置表

| 样 品 描 述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 此处填写产品的基本描述信息，如产品架构、产品功能等， 300字左右。 |  |  |  |
| 检 测 环 境 |  |  |  |
| 仪器编号 | 硬件环境 |  | 软件环境 |
|  | 设备类型 | 配置/性能参数 |  |
| 管理节点 |  |  |  |
| SN编号/固资号 | 设备品牌型号 | CPU型号： CPU主频： 内存规格： 存储规格： | 操作系统版本： 软件版本（相关软件名称及版本）： |
|  |  | Intel(R) Xeon(R) Platinum 2.5GHzf 30GB 100GB | Ubuntu 22.04.5 LTS Docker 27.5.1、 Neo4j 5.14.0、Elasticsearch 8.11.0、OpenJDK 17.0.18、Node.js 20.20.0、 Apache Maven 3.6.3 |
| 计算节点 |  |  |  |
| SN编号/固资号 | 设备品牌型号 | CPU型号： CPU主频： 内存规格： 存储规格： | 操作系统版本： 软件版本（相关软件名称及版本）： |
| 存储节点 |  |  |  |
| SN编号/固资号 | 设备品牌型号 | CPU型号： CPU主频： 内存规格： 存储规格： | 操作系统版本： 软件版本（相关软件名称及版本）： |
| 客户端 |  |  |  |
| SN编号/固资号 | 设备品牌型号 | CPU型号： CPU主频： 内存规格： 存储规格： | 操作系统版本： 软件版本（相关软件名称及版本）： |
| 交换机 |  |  |  |
| 仪器编号 | 设备品牌类型 |  | 配置/性能参数 |
| SN编号/固资号 | 品牌型号 |  | 端口数量、带宽等 |

拓扑结构图

需要画一份网络拓扑图，拓扑图中设备的名称和数量需与配置表中设备一一对应

无

例如：

- 测试方法

根据测试内容再细化测试方法内容

- 测试内容

- 考核指标与测试用例的对应关系

表 1 考核指标与测试用例的对应关系

| 序号 | 技术指标 | 测试项（中期考核指标） | 测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指标3.6：面向云原生系统运维的基础大模型 | 构建面向运维的大模型，能够以对话或者API接入的方式处理运维相关的问题，支持≥1种模态的运维数据；模型参数量≥10B； | 面向运维的大模型能够以对话或者API处理运维相关的问题 |
|  |  |  | 支持≥1种模态的运维数据（测试2种模态） |
|  |  |  | 模型参数量≥10B（测试12B） |
|  | 指标3.7：面向特定领域运维的工具学习系统 | 完成基于大模型的运维工具学习方案，初步具备2种典型运维工具的使用能力 | 运维工具编排能力测试用例 |
|  |  |  | 指标分析工具使用能力测试用例 |
|  | 指标3.8：面向特定领域云原生系统的运维知识库 | 完成技术方案及原型开发，面向特定云原生系统的运维知识库3套，涵盖服务依赖、部署架构、故障处理等≥3方面知识，能够用于基于大模型的智能运维 | 故障处理知识库测试用例 |
|  |  |  | 系统上下文知识库测试用例 |
|  |  |  | 日志知识库测试用例 |
|  | 指标3.9：基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台* | 完成基于大模型的云原生软件系统智能化运维原型平台的方案初步设计 | 基于大模型的云原生软件系统智能化运维平台设计 |

- 测试用例设计

### 5.2.1完成面向特定领域云原生系统的运维知识库、面向特定领域的工具学习系统用例设计

5.2.1.2面向特定领域的工具学习系统用例设计

表1  运维工具编排能力测试用例

| 用例编号 | GJ-001 | 用例名称 | 运维工具编排能力测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证系统能否使用 GitHub 运维工具，获取 Kubernetes 配置文件内容，并根据配置文件内容调用 Kubernetes 运维工具变更 Kubernetes 集群资源，以此测试系统对 GitHub 与 Kubernetes 运维工具的编排与使用能力。 |  |  |
| 前置条件 | 1. GitHub 用户 mathewlizf 的仓库 chatops_test 中存在 Kubernetes 配置文件 2. 系统可调用 GitHub API 3. 系统可调用 Kubernetes API 4. 可通过浏览器访问工具前端并登录 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 使用浏览器访问工具前端 - 使用账号“fudanse@edu”和密码“fudanse”登录 - 点击右上角“新对话”，在对话输入框中输入此用例的指令文本后回车 |  | 指令文本：从 GitHub 用户 mathewlizf 的仓库 chatops_test 中获取 k8s/service.yaml 文件内容字符串，作为 manifest 字符串参数通过 kubectl apply，将其定义的资源部署到 Kubernetes 集群中。 |
| 预期结果 | - 等待系统完成工具编排与调用 - 完成后系统回复消息，提示成功使用 GitHub 运维工具获取了 GitHub 仓库 mathewlizf/chatops_test 中的 k8s/service.yaml 文件内容，并根据该文件内容使用 Kubernetes 运维工具，在 Kubernetes 集群中创建了名为 chatops-test 的 Service。 |  |  |
| 备注 | - 工具前端URL： http://47.120.57.217:3000 。 - 如需要移除 chatops-test Service，可在对话输入框输入“移除 Kubernetes 中名为 chatops-test 的 Service”并回车，指示系统使用 Kubernetes 运维工具移除该 Service。 |  |  |

表2 指标分析工具使用能力测试用例

| 用例编号 | GJ-002 | 用例名称 | 指标分析工具使用能力测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证系统对指标运维工具的使用能力。 |  |  |
| 前置条件 | 1. 系统可调用 Prometheus API 2. 可通过浏览器访问工具前端并登录 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 使用浏览器访问工具前端 - 使用账号“fudanse@edu”和密码“fudanse”登录 - 点击右上角“新对话”，在对话输入框中输入此用例的指令文本后回车 |  | 指令文本：查询并分析 Prometheus 指标数据：当前 nacos StatefulSet 中所有 Pod 的工作集内存大小（以字节为单位）是多少？ |
| 预期结果 | - 等待系统完成工具编排与调用 - 完成后系统回复消息，提示成功使用指标运维工具获取到了 nacos StatefulSet 所有 Pod 的工作集内存大小并给出数据分析。 |  |  |
| 备注 | 工具前端URL： http://47.120.57.217:3000 。 |  |  |

5.2.1.3面向特定领域云原生系统的运维知识库用例设计

表 1 故障处理知识库测试用例

| 用例编号 | ZS-001 | 用例名称 | 故障处理知识库测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证故障知识库包含故障处理的完整知识 |  |  |
| 前置条件 | 1. 运维知识库系统前端服务正常启动 2. 浏览器访问地址 127.0.0.1:15173 3. 故障知识库已导入基础测试数据（含 RootCause、Symptom 等分类） |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 点击故障知识库; - 点击知识分类中symptom - 点击知识列表中的第一个节点(如“kubectl wait无法同时等待Job成功或失败”) - 依次点击查看其关联节点、查看具体的诊断步骤节点、观测节点、故障根因节点、修复节点的详细信息 |  | 无 |
| 预期结果 | 能正常显示故障处理的完整知识信息,symptom关联诊断步骤节点, 诊断步骤节点产生观测节点、故障根因节点,终点是修复意见节点. |  |  |
| 备注 | 重点验证故障知识库包含的故障处理知识. |  |  |

表 2 系统上下文知识库测试用例

| 用例编号 | ZS-002 | 用例名称 | 系统上下文知识库测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证系统上下文知识库包含服务依赖和部署架构的知识 |  |  |
| 前置条件 | 1. 运维知识库系统前端服务正常启动； 2. 浏览器访问前端界面可正常打开； 3. 系统上下文知识库已分别导入 ES 和 NEO4J 数据； 4. 左侧知识分类（如 api、service、pod 等）在双存储下均有数据 |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 点击系统上下文知识库; - 点击知识分类中的pod; - 点击知识列表的第一条pod(如alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0),查看该节点的关联节点 |  | 无 |
| 预期结果 | 以目标 Pod（如 alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0）为中心，完整展示其服务依赖关系与部署架构拓扑。图谱清晰展示 k8s-node4 通过 hosts 关系托管目标 Pod,目标 Pod 通过 contains 关系，包含 config-reloader 容器与 alertmanager 核心服务组件，alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager 服务通过 manages 关系管理目标 Pod，obs 通过 encapsulates 关系封装目标 Pod， |  |  |
| 备注 | 重点验证系统上下文知识库的的服务依赖和部署架构 |  |  |

表 3 日志知识库测试用例

| 用例编号 | ZS-003 | 用例名称 | 日志知识库测试用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试目标 | 验证日志知识库数据包含日志的相关知识 |  |  |
| 前置条件 | 1. 运维知识库系统前端服务正常启动； 2. 浏览器访问地址 127.0.0.1:15173 3. 故障知识库已导入基础测试数据（含 RootCause、Symptom 等分类） |  |  |
| 测试过程 | 步骤描述（页面操作. 点击步骤） |  | 输入数据 |
|  | - 点击日志知识库 - 点击知识分类中的任意一类知识 - 点击日志知识库目录视图中的一条记录,查看日志信息 |  | 无 |
| 预期结果 | 1.实体详情存储了日志的id、标签、属性、description(详细描述)、embedding(日志的嵌入向量表示) |  |  |
| 备注 | 重点验证日志知识库的 ES 数据存储与前端展示联动 功能，匹配 “仅存储在 ES 中” 的技术方案 |  |  |

- 项目管理、进度及人员分工

  - 项目组织

1) 实验室在接受该项目的测试委托任务后，将成立专门的测试项目组负责相关的测试工作。该项目组采用项目负责人负责制，项目负责人接受实验室管理部的质量监督和审查；

2) 项目负责人接受委托方及实验室管理部的监督，负责整个项目的测试过程进度、质量控制，负责协调安排测试资源，负责向委托方领导和实验室领导汇报测试情况；

  - 项目实施过程

1) 项目组与委托单位进行详细的测试需求沟通，确定具体的测试需求；

2) 项目组根据测试需求制定相应的测试方案和测试用例；

3) 由项目负责人组织相关人员对测试方案和测试用例进行确认；

4) 测试方案和测试用例确认后，项目组进行测试环境配置或确认工作；

5) 测试环境确认后，项目组开始实施具体测试工作，并负责测试结果的确认工作，测试结束后项目组形成初步测试问题单；

6) 项目组长组织质量监督人员及必要的技术人员对初步问题报告单进行审核，出现错误要求测试工程师进行重测或补测；

7) 委托单位根据项目组提交的测试问题单进行被测软件的修改工作，并于40工作前提交修改答复文档；

8) 项目组对委托单位针对测试问题单的答复文档进行审查，以并及对修改后的产品进行回归测试，根据回归测试情况与委托方沟通后出具初步的测试报告，提交项目负责人和实验室授权签字人进行审核；

9) 授权签字人审核批准后，项目组出具并提交产品最终测试报告。

  - 质量保证

在测试过程中，由项目负责人负责本项目测试过程中的测试质量监督和检查，并接受实验室管理部的指导，有权停止测试，并对出现的质量问题的纠正提供建议。

  - 测试计划进度

| 测试活动 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填写测试派工单 | 赵越鹏 | 2026年1月22日 | 2026年1月22日 |
| 制定测试方案（测试计划） | 王丽娜 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 制定测试记录 | 王丽娜 | 2026年1月26日 | 2026年1月27日 |
| 测试环境及设备确认 | 王丽娜 | 2026年1月28日 | 2026年1月28日 |
| 测试实施及记录 | 王丽娜 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 |
| 测试报告 | 王丽娜 | 2026年1月30日 | 2026年1月30日 |
| 归档 | 王丽娜 | 2026年2月3日 | 2026年2月10日 |

  - 人员分工

本次标准符合性测试由中国电子技术标准化研究院赛西实验室组织，软件工程实验室作为承担该测试的测试单位，需要与委托方（课题组）发生业务交流和技术沟通，现将项目实施中各方需要给与的配合进行说明。项目负责人为赵越鹏，成员为王丽娜，工作内容如下表所示：

| 序号 | 人员姓名 | 角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵越鹏 | 项目负责人、质量监督员 | 负责项目的整体控制与协调，负责对测试过程的质量进行监控 |
| 2 | 王丽娜 | 测试人员 | 按照项目负责人的安排，完成其对应的测试工作 |

- 测试终止条件

  - 正常终止条件

本次测试拟开展一轮测试，若测试结束时：

- 已按测试合同或测试大纲要求完成所规定的测试；

则测试正常终止。

  - 异常终止条件

若出现以下情况，则测试无法正常终止：

- 软件出现致命问题无法继续测试；

- 因委托方原因，无法完成测试。

- 测试结果评价准则

  - 测试结果评价准则

| 测试内容 | 评价结果类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能性测试 | “通过”、“不通过” | 测试用例中遇到的软件问题可分为两类： 1) 一般性问题：因出现错误导致测试过程无法正常完成，或者无法得到预期测试结果； 2) 建议性问题：测试过程能够正常完成，测试结果能够满足测试目标中的部分要求，但无法覆盖测试目标中的全部要求。 测试用例判定： 1) 当测试用例执行后，出现一般性问题和建议性问题时，此用例判定为测试不通过。 2) 当测试用例执行后，测试过程能够正常完成，且测试结果能够达到测试目标中的全部要求，此用例判定为测试通过。 |

- 输出成果

  - 测试方案

软件测试方案指在正式测试实施开始前，对软件测试项目所作的一个执行方案，主要包括测试目的、评测依据、评测管理、评测内容及方法、测试配合要求、测试结果、测试环境要求以及项目输出成果等。

  - 测试问题报告

测试问题报告指在测试实施完成后，测试工作组提交的一个测试问题报告。主要内容包括问题的严重等级、问题的结果描述等。

  - 测试报告

测试报告是由测试工作组提交的最终测试结果报告，主要内容包括对软件产品的测试结论、详细测试结果描述以及软件的测试环境描述等。

- 项目风险及控制

本项目执行过程中，存在一定的项目进度风险。现将该风险及对应的风险控制手段说明如下：

  - 风险因素

- 系统的开发人员、技术人员不能及时提供现场支持，或者不能及时修改问题，导致项目延期；

- 项目过程中出现技术瓶颈；

- 项目过程周期预计出现偏差，导致项目延期；

- 项目过程中出现突发事件，导致项目延期；

- 测试过程中会产生一定的模拟数据，可能对目前系统造成部分影响，并且测试过程也有可能会影响对系统的正常使用；

  - 风险控制及应对措施

对于测试可能对系统产生的影响，建议将测试系统与真实业务系统进行隔离，并保证使用不同的数据库系统，并建议进行系统或者数据备份。

在测试过程中，保证系统开发人员在现场提供必要的技术支持，必要时增派工程师，保证问题修改数量及质量。

对于测试过程中的不可控因素及不可抗力，测试方和委托方本着友好协商的原则解决。